服务内容

★1、服务清单：

| 服务内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 肿瘤国考数据上报和管理平台 | 1项 | 监测网、绩效考核（肿瘤专业）数据上报服务 |

★2、服务要求

| 序号 | 内容名称 | 服务基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 接口方案制定 | 完成医院业务系统信息化建设情况的调研，完成所有监测网至少24张，绩效考核至少14张数据表单数据来源的调研。根据调研的实际情况，与医院沟通制定适合医院实际情况的数据抽取上报接口方案。 |
| 2 | 服务器网络环境准备 | 协助指导医院完成前置机服务器（本次不采购前置机服务器）准备； 协助指导医院完成VPN账号申请，内外网配置。 |
| 3 | 数据准备 | 协助指导医院完成各表单的数据源准备工作。 基于监测网、绩效考核（肿瘤专业）数据表单要求，对医院提供的数据源进行数据分析，找到对应的表单字段来源。 对数据源的肿瘤患者进行筛选分析，确定数据筛选条件 对数据源的各表单关联性进行分析，确定各表单关联关系。 根据数据分析的结果，编写数据查询语句，并执行查询语句验证正确性。 开发数据抽取任务，创建数据抽取工程。 抽取数据写入前置机中间库。 |
| 4 | 数据上传 | 开发数据上传任务。 完成数据加密处理。 创建数据上传工程。 读取前置机中间库的数据上传到国家抗肿瘤药物临床应用监测网数据中心。 |
| 5 | 数据质控整改 | 根据质控结果进行问题分析，对数据准备脚本程序进行修改完善，处理因数据准备脚本错误导致的问题。 针对非技术类问题，与医院相关科室老师进行沟通确认，判断是实际业务情况还是软件系统问题，能够整改的进行整改，不能整改的与医院老师沟通明确。 针对不能整改的问题，协助指导医院老师完成数据缺失说明，并完成数据申诉说明。 能够整改的问题，整改后重新抽取上传。 完成数据上报质控。 |
| 6 | 增量数据上报定时任务开发配置 | 开发搭建数据抽取定时任务。 开发搭建数据上传定时任务。 完成至少1个数据期（1月）增量数据上报。 |
| 7 | 培训交接 | 培训医院指定人员掌握数据抽取上传工程的使用及监控。 培训医院指定人员掌握常见问题的处理操作。 提供接口设计文档、数据抽取上传工程的说明文档、培训文档。 |

以上带“★”项为实质性要求，必须全部满足，负偏离视为无效响应文件。